Besondere Vertragsbedingungen

für das Erstellen von DV-Programmen

(BVB-Erstellung)

# BVB-Erstellung 2002

# 3 Ergänzende Regelungen aufgrund der Schuldrechtsreform vom 01.01.2002

## 3.1	Die Regelung in § 10 Nr. 3 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

Im Verzugsfall kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Leistung setzen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Auftraggeber vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann gemäß § 284 BGB Ersatz der Aufwendungen verlangt werden. Es gilt die Haftungsbegrenzung in § 10 Nr. 3 Absatz 4 BVB-Erstellung. Die Haftungsbegrenzung in § 10 Nr. 3 Absatz 4 BVB-Erstellung gilt allerdings nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftragnehmers zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Leistung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Leistung besteht. Diese Anfrage ist während der Frist gemäß § 10 Nr. 3 Absatz 1 Satz 1 BVB-Erstellung in der Neufassung gemäß 3.1 dieses Vertrages und mit angemessener Frist vor deren Ablauf zu stellen. Bis zum Zugang der Antwort beim Auftragnehmer bleibt dieser zur Leistung berechtigt.

Hat der Auftraggeber bereits Teilleistungen abgenommen, kann er den Rücktritt auf die noch fehlenden Teile der Leistung beschränken. Wenn sein Interesse an der gesamten Leistung durch den Verzug aufgehoben oder nicht nur unerheblich gemindert ist, kann er vom gesamten Vertrag zurücktreten; dies soll der Auftraggeber schon bei der Nachfristsetzung zu erkennen geben. Im Falle des Rücktritts hat der Auftraggeber die vom Auftragnehmer erhaltenen Erstellungsleistungen zurückzugeben und die selbst hergestellten Vervielfältigungen nach seiner Wahl zurückzugeben oder zu vernichten; die Vernichtung teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer unverzüglich nach erfolgtem Rücktritt schriftlich mit.

Erfolgt der Rücktritt wegen Verzugs des Auftragnehmers, zahlt der Auftragnehmer unabhängig vom Zeitpunkt des Rücktritts eine Vertragsstrafe von je Tag 1/1500 der Vergütung für die in Verzug geratene Leistung für 100 Verzugstage.

3.2	Die Regelung in § 11 Nr. 6 Absatz 3 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

Bleibt die Funktionsprüfung erfolglos, obwohl der Auftraggeber die ihm obliegende Mitwirkung ordnungsgemäß erbracht hat, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist setzen; § 10 Nr. 3 und 4 in der Neufassung gemäß 3.1 diesen Vertrages gelten entsprechend.

## 3.3	Die Regelung in § 12 Nr. 1 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

## Der Auftragnehmer erbringt die  Erstellungsleistungen gemäß den im Erstellungsschein vereinbarten Anforderungen an die Programme, insbesondere die unverzichtbaren Leistungsmerkmale, frei von Sachmängeln. Auch die anderen Leistungen entsprechen den Festlegungen im Erstellungsschein.

## Ist ein Mangel auf die Leistungsbeschreibung oder auf Forderungen des Auftraggebers zur Ausführung der vertraglichen Leistungen zurückzuführen, so ist der Auftragnehmer von der Gewährleistung für diese Mängel frei. Dies gilt nicht, wenn er die ihm obliegende Mitteilung gemäß § 3 Nr. 1 Abs. 2 unterlassen hat.

## Die Dauer der Gewährleistung wird im Erstellungsschein vereinbart; sie beträgt 12 Monate, sofern nichts anderes vereinbart ist. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme (§ 11 Nr. 1). Bei der Abnahme von Teilleistungen beginnt sie mit der Abnahme der letzten Teilleistung (§ 11 Nr. 2). Wird eine Teilleistung vom Auftraggeber genutzt, beginnt die Gewährleistungsfrist für diese Teilleistung mit dem ersten Tag der nach der Teilabnahme erfolgten Nutzung; unberührt bleibt Satz 3 hinsichtlich der Gewährleistung für das vertragsgemäße Zusammenwirken aller Teilleistungen und die Erfüllung der Leistungsmerkmale der gesamten Leistung. Bei Programmen verlängert sie sich um die Zahl der Kalendertage, an denen die Programme infolge von Gewährleistungsmängeln mehr als 12 Stunden nicht aufgabengerecht nutzbar sind.

## 3.4	Die Regelung in § 12 Nr. 7 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

## Schließt der Auftragnehmer die Mangelbehebung nicht innerhalb einer Frist gemäß Nummer 6 Satz 1 erfolgreich ab, kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung oder Rücktritt vom Vertrag und - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – neben dem Rücktritt Schadensersatz verlangen. Unberührt bleibt § 14 Nr. 3 Buchstabe a Sätze 2 und 3 VOL/B.

§ 10 Nr. 2 Abs. 1, Nr. 3 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 4 sowie Nr. 4 in der Neufassung gemäß 3.1 dieses Vertrages gelten entsprechend; eine nach Nummern 5 und 6 gezahlte Vertragsstrafe wird angerechnet.

## 3.5	Die Regelung in § 14 Nr. 1 bis Nr. 3 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

## 1.	Die Haftung des Auftragnehmers für Schäden, die dem Auftraggeber dadurch entstehen, dass der Auftragnehmer mit seinen Leistungen gemäß § 9 in Verzug gerät, sowie für Schäden des Auftraggebers wegen Verzögerung der Abnahme, wegen während der Funktionsprüfung auftretender Mängel, wegen Gewährleistungsmängeln oder wegen Schutzrechtsverletzungen ist in den §§ 10 - 13 abschließend geregelt; weitere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

## 2. 	Im übrigen haften Auftraggeber und Auftragnehmer einander für von ihnen zu vertretende Schäden je Schadensereignis bei Sachschäden bis 500.000 €  und bei anderen Schäden bis zur Höhe der nach diesem Vertrag zu zahlenden Gesamtvergütung. Abweichend davon haftet der Auftragnehmer bei einem von ihm zu vertretenden Verstoß gegen eine Datenschutzvorschrift oder eine Sicherheitsvereinbarung bis zu dem Betrag, den der Auftraggeber auf Grund des Verstoßes an Dritte zu zahlen hat, höchstens bis zu dem nach Nummer 4 versicherbaren Betrag, jedoch mindestens in Höhe von 125.000 € für jeden Betroffenen und jedes Schadensereignis. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

## 3. Für die Wiederbeschaffung von Daten haftet der Auftragnehmer nur, wenn er deren Vernichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht und der Auftraggeber sichergestellt hat, dass diese Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

3.6 Die übrigen Regelungen der BVB-Erstellung bleiben unverändert.

Inhaltsübersicht

§	1	Sachlicher Geltungsbereich

§	2	Art und Umfang der Leistungen

§	3	Leistungen des Auftragnehmers

§	4	Mitwirkung des Auftraggebers

§	5	Änderung der Leistung

§	6	Nutzungsrechte

§	7	Vergütung

§	8	Zahlungen

§	9	Übergabe, Herbeiführen der Funktionsfähigkeit

§	10	Verzug

§	11	Abnahme

§	12	Gewährleistung

§	13	Haftung des Auftragnehmers für die Verletzung etwa bestehender Schutzrechte

§	14	Haftung

§	15	Behinderung und Unterbrechung der Leistung

§	16	Dokumentation, Personalausbildung,
		Einsatzunterstützung, Programmbenutzung

§	17	Datenträger

§	18	Programmpflege nach Ablauf der Gewährleistung

§	19	Geheimhaltung, Sicherheit

§	20	Erfüllungsort, Gerichtsstand

§	21	Schriftform

Anhang 1: Begriffsbestimmungen

Anhang 2: Hinweise zum sachlichen Geltungsbereich (§ 1)

Phasenkonzept

§ 1

Sachlicher Geltungsbereich

1.	Die nachstehenden Bedingungen gelten für das Erstellen von Programmen für DV-Anlagen und -Geräte auf der Grundlage eines fachlichen Feinkonzeptes (Erstellungsleistungen) und andere mit der Programmerstellung zusammenhängende vereinbarte Leistungen. Erstellungsleistungen im Sinne dieser Bedingungen sind

a)	das Erstellen des DV-technischen Feinkonzeptes,

b)	die Programmierung sowie das Herbeiführen der Funktionsfähigkeit auf bestimmten DV-Anlagen und -Geräten,

c)	das Erstellen der Dokumentation.

Andere mit der Programmerstellung zusammenhängende vereinbarte Leistungen können zum Beispiel die Personalausbildung, Einsatzunterstützung, Mitwirkung beim Verfahrenstest sein.

2.	Die Bedingungen gelten nicht für die Planung von DV-gestützten Verfahren.

§ 2

Art und Umfang der Leistungen

Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen werden durch die vertraglichen Abmachungen geregelt. Maßgebend dafür sind:

a)	Erstellungsschein,

b)	nachstehende Bedingungen einschließlich Begriffsbestimmungen (Anhang 1),

c)	Richtlinien und Fachnormen, soweit sie zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe allgemein angewandt werden,

d)	Allgemeine Bedingungen für die Ausführung von Leistungen ausgenommen Bauleistungen - (VOL/B).

Bei Unstimmigkeiten gelten die vertraglichen Abmachungen in der vorstehenden Reihenfolge.

§ 3

Leistungen des Auftragnehmers

1.	Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nach Maßgabe des Erstellungsscheines unter Ausnutzung des Standes der Wissenschaft und Technik bei Vertragsabschluß das DV-technische Feinkonzept, funktionsfähige Programme einschließlich Dokumentationen zu erstellen sowie vereinbarte sonstige Leistungen zu erbringen.

Wenn der Auftragnehmer erkennt, daß die Leistungsbeschreibung (Ziffer 1 bis 3 des Erstellungsscheines) oder eine Forderung des Auftraggebers zur Vertragsausführung fehlerhaft, unvollständig, nicht eindeutig oder objektiv nicht ausführbar ist, hat er dies und die ihm erkennbaren Folgen dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Auftraggeber wird seinerseits unverzüglich über eine Änderung der Leistungsbeschreibung (§ 5) oder seiner Forderungen zur Vertragsausführung (Nummer 3) entscheiden.

2.	Im Erstellungsschein sind die Ausführungsfristen (Zeit- und Aktivitätenplan), sofern erforderlich auch für einzelne in sich abgeschlossene Teile der Leistung, zu vereinbaren. Kann bei länger dauernder Vertragsausführung für die Übergabe und das Herbeiführen der Funktionsfähigkeit gemäß § 9 kein verbindlicher Zeitpunkt angegeben werden, so ist zunächst ein voraussichtlicher und ein spätester Zeitpunkt zu vereinbaren. Spätestens 2 Monate vor dem voraussichtlichen Zeitpunkt sind die Zeitpunkte endgültig zu vereinbaren, andernfalls gilt jeweils der späteste Zeitpunkt.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber nach einem im Erstellungsschein festgelegten Zeitplan über den Stand der Arbeiten und die Einhaltung der Anforderungen an die Programme zu unterrichten und Zwischenergebnisse mitzuteilen. Darüber hinaus kann der Auftraggeber Einsicht in die entsprechenden Unterlagen und Auszüge hiervon verlangen. Einzelheiten und eine evtl. Vergütung für Zwischenberichte werden im Erstellungsschein vereinbart.

Erkennt der Auftragnehmer, daß er die Ausführungsfristen nicht einhalten kann, hat er dem Auftraggeber unverzüglich die Gründe für die Verzögerung und ihre voraussichtliche Dauer mitzuteilen. Ein Anspruch auf Verlängerung der Ausführungsfristen besteht unbeschadet § 15 nicht.

3.	Auftragnehmer und Auftraggeber benennen jeweils eine Ansprechstelle. Der Auftragnehmer hat die ihm vom Auftraggeber benannte Ansprechstelle für verbindliche Auskünfte, zu Forderungen des Auftraggebers zur Vertragsausführung sowie für alle sich aus der Vertragserfüllung ergebenden Fragen einzuschalten, wenn und soweit die Ausführung des Auftrags dies erfordert sowie in den Fragen, in denen sich der Auftraggeber die Mitwirkung vorbehalten hat. Die Ansprechstelle wird unverzüglich Auskünfte erteilen und Forderungen zur Vertragsausführung treffen. Diese sind nur verbindlich, wenn sie von der Ansprechstelle schriftlich vorgenommen oder bestätigt wurden.

Hat der Auftragnehmer neben der Programmierung auch das DV-technische Feinkonzept zu erstellen, wird er das DV- technische Feinkonzept unverzüglich nach Fertigstellung dem Auftraggeber zur Kenntnis geben. Der Auftraggeber wird von ihm erkannte Fehler unbeschadet von § 11 Nr. 1 Abs. 4 unverzüglich schriftlich dem Auftragnehmer mitteilen.

4.	Im Erstellungsschein kann die fachliche Qualifikation (z. B. Projektleiter, Systemprogrammierer) der bei dem Erstellen der Programme einzusetzenden Arbeitnehmer festgelegt werden.

Wenn ein zur Vertragserfüllung eingesetzter Arbeitnehmer des Auftragnehmers durch einen anderen ersetzt werden muß, so geht dessen Einarbeitung zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftraggeber kann mit schriftlicher Begründung den unverzüglichen Austausch eines Arbeitnehmers verlangen, wenn dieser wiederholt gegen vertragliche Pflichten verstoßen hat. Die durch den Wechsel entstehenden Kosten trägt der Auftragnehmer.

§ 4

Mitwirkung des Auftraggebers

1.	Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen, insbesondere über vorhandene Anlagen, Geräte, Programme und Programmteile, die mit den zu erstellenden Programmen zusammenwirken sollen

2.	Einzelheiten der Mitwirkung des Auftraggebers, z. B. die Bereitstellung von Personal, Anlagen, Geräten und Programmen, Rechenzeiten. Testdaten und Arbeitsplätzen, sowie Fristen und Termine hierfür werden im Erstellungsschein festgelegt. Der Auftraggeber wird die festgelegten Einsatzvoraussetzungen für das Herbeiführen der Funktionsfähigkeit gemäß § 9 bis zum Beginn dieser Arbeiten und für deren Dauer aufrechterhalten.

Soweit im Erstellungsschein nichts Abweichendes vereinbart ist, erbringt der Auftraggeber die ihm obliegende Mitwirkung unentgeltlich. Der Auftragnehmer trägt die Kosten für die von ihm beim Auftraggeber geführten Telefongespräche, soweit nichts anderes vereinbart Ist.

§ 5

Änderung der Leistung

1.	Der Auftraggeber kann bis zur Abnahme oder dem im Erstellungsschein vereinbarten Zeitpunkt schriftlich die Änderung der im Erstellungsschein festgelegten Anforderungen an die Programme verlangen. Der Auftragnehmer hat die geänderten Leistungen auszuführen. soweit sie ihm im Rahmen seiner betrieblichen Leistungsfähigkeit nicht unzumutbar sind. Sofern der Auftragnehmer nicht innerhalb von 21 Kalendertagen ab Zugang des Änderungsverlangens die Änderung als unzumutbar ablehnt oder eine Prüfung nach Absatz 2 geltend macht, hat der Auftragnehmer die Änderung durchzuführen.

Erfordert das Änderungsverlangen vom Auftragnehmer eine umfangreiche Prüfung, ob und zu welchen Bedingungen die Änderung durchführbar ist, so kann er hierfür eine Vergütung insoweit verlangen, als er den Auftraggeber schriftlich darauf hingewiesen und der Auftraggeber daraufhin den Prüfungsauftrag schriftlich erteilt hat; die Frist, bis zu deren Ablauf dem Auftraggeber das Ergebnis der Prüfung schriftlich mitgeteilt sein muß, ist einvernehmlich festzulegen.

2.	Beeinflußt die Änderung einer Leistung oder eine Forderung zur Vertragsausführung vertragliche Regelungen, z. B. Preis, Ausführungsfristen, Abnahme, wird unverzüglich die durch die Änderung bedingte Anpassung im Erstellungsschein unter Berücksichtigung entstehender Mehr- oder Minderaufwendungen vereinbart. Sofern der Auftragnehmer die Anpassung des Erstellungsscheines nicht innerhalb von 21 Kalendertagen nach Zugang des Änderungsverlangens oder bis zum Ablauf der Frist gemäß Nummer 1 Abs. 2 Satz 2 schriftlich geltend macht. ist die geänderte Leistung im Rahmen der bestehenden Vereinbarungen auszuführen.

Der Auftraggeber kann verlangen, daß die von der Leistungsänderung betroffenen Arbeiten bis zur Anpassung des Erstellungsscheines entsprechend der geänderten Leistung und Gegenleistung unterbrochen werden. Wird die Ausführung nicht vom Auftraggeber unterbrochen und erkennt der Auftragnehmer, daß die zwischen Zugang des Änderungsverlangens und Anpassung des Erstellungsscheines auszuführenden Arbeiten im Falle der Durchführung der Änderung nicht verwendbar sind, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.

3.	Kommt eine Anpassung des Erstellungsscheines nicht innerhalb von 21 Kalendertagen nach Zugang des Verlangens des Auftragnehmers zur Anpassung der vertraglichen Regelungen zustande, so werden die Arbeiten auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarungen weitergeführt, soweit der Auftraggeber den Vertrag nicht gemäß § 649 BGB kündigt. Die Ausführungsfristen verlängern sich um die Zahl der Kalendertage, an denen infolge des Änderungsverlangens bzw. der Prüfung des Änderungsverlangens gemäß Nummer 1 Abs. 2 die Ausführung unterbrochen wurde. Der Auftragnehmer kann für die Dauer der Unterbrechung die vereinbarte Vergütung sowie die entsprechende Erhöhung einer vereinbarten Obergrenze bzw. die entsprechende Erhöhung eines vereinbarten Festpreises verlangen, wenn und soweit die von der Unterbrechung betroffenen Arbeitnehmer nicht anderweitig eingesetzt werden konnten und dem Auftraggeber dies schriftlich mitgeteilt wurde.

§ 6

Nutzungsrechte

Der Auftraggeber erhält mit der Entstehung oder Bearbeitung das unwiderrufliche, unbeschränkte und nach Maßgabe des Erstellungsscheines das ausschließliche oder nicht ausschließliche sowie das übertragbare oder nicht übertragbare Recht, die im Rahmen dieses Vertrages erbrachten Erstellungsleistungen sowie sonstige Leistungen auf sämtliche Nutzungsarten zu nutzen. Er hat insbesondere das Recht zu vervielfältigen und zu ändern, sowie, soweit aus wichtigem Grund im Erstellungsschein nichts anderes vereinbart ist, ohne besondere Einwilligung des Auftragnehmers über die Leistungen öffentlich zu berichten.

Hat der Auftraggeber das ausschließliche Nutzungsrecht erworben und will der Auftragnehmer die Erstellungsleistungen selbst nutzen oder an Dritte weitergeben, wird der Auftraggeber zustimmen, soweit keine wichtigen Gründe entgegenstehen und eine Vereinbarung darüber zustande kommt, mit welchen Sätzen und bis zu welcher Höhe die Vergütung des Auftraggebers zu erstatten ist und wann diese Verpflichtung endet. Einzelne Programmbausteine kann der Auftragnehmer ohne Zustimmung des Auftraggebers nutzen, soweit im Erstellungsschein nichts anderes vereinbart ist.

Ein vom Auftraggeber erworbenes übertragbares (ausschließliches oder nicht ausschließliches) Nutzungsrecht berechtigt ihn nur, anderen Stellen der öffentlichen Verwaltung und privatrechtlichen organisierten Datenzentralen nach der Abnahme ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht all den erbrachten Erstellungsleistungen einzuräumen, den Datenzentralen jedoch nur insoweit, als es zur Erfüllung der von diesen für Stellen der öffentlichen Verwaltung zu erledigenden Aufgaben erforderlich ist. Im Erstellungsschein kann ein weitergehendes Recht zur Übertragung festgelegt werden. Das Nutzungsrecht des Auftraggebers bleibt unberührt.

§ 7

Vergütung

1.	Die Vergütung ist im Erstellungsschein vereinbart. Sofern für einzelne in sich abgeschlossene Teilleistungen eine Zahlung erfolgen soll, ist die Vergütung hierfür im Erstellungsschein gesondert festzulegen. Die vereinbarte Vergütung umfaßt alle nach diesem Vertrag vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen.

Für die Festlegung der Vergütung sind die Bestimmungen der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen vom 21. November 1953 (Bundesanzeiger Nr. 244 vom 18. Dezember 1953, zuletzt geändert durch die Verordnung PR Nr. 7/67, Bundesanzeiger Nr. 237 vom 19. Dezember 1967) mit den Leitsätzen für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten maßgebend.

2.	Die vereinbarte Vergütung gilt grundsätzlich für die Dauer des Vertrages, es sei denn, daß entsprechend den "Grundsätzen zur Anwendung von Preisvorbehalten bei öffentlichen Aufträgen" vom 4. Mai 1972 (Gemeinsames Ministerialblatt 1972 S. 384 und 1974 S. 75) im Erstellungsschein ein Preisvorbehalt vereinbart wird.

3.	Eine Preisänderung auf Grund einer Änderung der Umsatzsteuer ist ausgeschlossen, es sei denn, daß ein Preisvorbehalt für die Umsatzsteuer vereinbart ist. In diesem Fall kann die Umsatzsteuer mit dem am Tage des Entstehens der Steuerschuld geltenden Steuersatz (§ 13 Umsatzsteuergesetz) in Rechnung gestellt werden.

Ist der Steuersatz in der Zeit zwischen Angebotsabgabe und Entstehen der Steuerschuld durch Gesetz geändert worden und sind in diesem Zusammenhang durch die Änderung anderer Steuern Minderbelastungen eingetreten, so sind diese bei der Berechnung des neuen Preises zu berücksichtigen. Wird aus Anlaß der Änderung des Umsatzsteuergesetzes eine gesetzliche Regelung für die Abwicklung bestehender Verträge getroffen, so tritt an Stelle dieser vertraglichen Regelung die gesetzliche.

§ 8

Zahlungen

1.	Der Auftraggeber wird die Rechnungen unverzüglich nach Eingang prüfen, feststellen und nach der Abnahme, bei vereinbarten Zahlungen für in sich abgeschlossene Teile der Leistung nach der Teilabnahme, die Vergütung zahlen. In der Schlußrechnung hat der Auftragnehmer alle Teil- und Abschlagszahlungen aufzuführen. Ist ein Selbstkostenerstattungspreis vereinbart, sind in der Rechnung die erbrachten Personal- und Sachleistungen prüffähig anzugeben; der Rechnung sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, Tätigkeitsnachweise für jeden an der Vertragserfüllung eingesetzten Arbeitnehmer beizufügen.

2.	Im Erstellungsschein vereinbarte Abschlagszahlungen werden in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsmäßigen Leistungen einschließlich des ausgewiesenen darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages gezahlt. Nummer 1 Satz 1 gilt entsprechend. In jeder Abschlagsrechnung, die als solche zu kennzeichnen ist, sind die erbrachten Leistungen prüffähig anzugeben.

3.	Muß der Auftragnehmer Beträge aus von ihm zu vertretenden Gründen ganz oder teilweise zurückzahlen, so ist der zurückzuzahlende Betrag vom Tage der Zahlung bis zu ihrer Rückzahlung mit 2% über dem jeweils gültigen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen.

§ 9

Übergabe, Herbeiführen der Funktionsfähigkeit

1.	Der Auftragnehmer übergibt die vertraglichen Leistungen in der vereinbarten Form zu dem im Erstellungsschein festgelegten Zeitpunkt.

2.	Der Auftragnehmer führt die Funktionsfähigkeit der Programme gemäß den Vereinbarungen im Erstellungsschein herbei und teilt sie dem Auftraggeber schriftlich mit. Der Beginn der Arbeiten und der Zeitpunkt, an dem die Funktionsfähigkeit vorliegen muß, sind im Erstellungsschein festzulegen.

§ 10

Verzug

1.	Kommt der Auftragnehmer mit den Leistungen gemäß § 9 in Verzug und überschreitet der Verzug 30 Kalendertage oder eine im Erstellungsschein vereinbarte Anzahl von Kalendertagen, so ist für jeden Tag des Verzugs eine Geldsumme in Höhe von 1/1500 der Vergütung für die in Verzug geratene Leistung zu zahlen. Sofern die für die Berechnung der Vertragsstrafe maßgebende Vergütung nicht feststeht, wird bei einem Selbstkostenerstattungspreis die festgelegte Obergrenze zugrundegelegt; bei in sich abgeschlossenen Teilleistungen wird die maßgebende Vergütung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbart. Die Zahlungspflicht ist auf 100 Verzugstage beschränkt. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlußzahlung geltend gemacht werden.

Gerät der Auftragnehmer nur mit Teilleistungen in Verzug, so treten die Verzugsfolgen nur für die noch fehlenden Teile der Leistung ein, wenn der Auftraggeber die bereits erbrachten Leistungen nutzen kann. Sofern der Auftraggeber die bereits erbrachten Leistungen nicht nutzen kann, teilt er dem Auftragnehmer unverzüglich die Gründe schriftlich mit. Die Verzugsfolgen für die bereits erbrachten Leistungen beginnen frühestens am Tage nach Zugang der Mitteilung beim Auftragnehmer; in diesem Fall ist die Nutzung durch den Auftraggeber ausgeschlossen und der Auftragnehmer kann für die Dauer des Verzugs die Rückgabe der entsprechenden Teilleistungen verlangen.

2.	Hat der Auftragnehmer im Zusammenhang mit diesem Vertrag Anlagen, Geräte oder Programme geliefert und kann der Auftraggeber diese infolge eines Verzuges bei der Programmerstellung nicht oder nur eingeschränkt nutzen, so kann der Auftraggeber für die Dauer der Nutzungsbehinderung die vereinbarte Vergütung für die Anlagen, Geräte oder Programme in angemessener Höhe einbehalten.

Stehen Anlagen, Geräte oder Programme, zu deren Lieferung sich der Auftragnehmer im Zusammenhang mit diesem Vertrag verpflichtet hat. aus Gründen, für die der Auftragnehmer einzustehen hat, nicht zur Verfügung, so kann der Auftraggeber die nach diesem Vertrag zu zahlende Vergütung insoweit einbehalten, als er dadurch die erstellten Programme nicht nutzen kann.

Anlagen, Geräte und Programme, für die Absätze 1 und 2 Anwendung finden, sind im Erstellungsschein festzulegen. Weitergehende Ansprüche nach dem Vertrag für diese Leistungen bleiben unberührt.

## 3.1	Die Regelung in § 10 Nr. 3 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

Im Verzugsfall kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Leistung setzen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Auftraggeber vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann gemäß § 284 BGB Ersatz der Aufwendungen verlangt werden. Es gilt die Haftungsbegrenzung in § 10 Nr. 3 Absatz 4 BVB-Erstellung. Die Haftungsbegrenzung in § 10 Nr. 3 Absatz 4 BVB-Erstellung gilt allerdings nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, auf Verlangen des Auftragnehmers zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Leistung vom Vertrag zurücktritt oder auf der Leistung besteht. Diese Anfrage ist während der Frist gemäß § 10 Nr. 3 Absatz 1 Satz 1 BVB-Erstellung in der Neufassung gemäß 3.1 dieses Vertrages und mit angemessener Frist vor deren Ablauf zu stellen. Bis zum Zugang der Antwort beim Auftragnehmer bleibt dieser zur Leistung berechtigt.

Hat der Auftraggeber bereits Teilleistungen abgenommen, kann er den Rücktritt auf die noch fehlenden Teile der Leistung beschränken. Wenn sein Interesse an der gesamten Leistung durch den Verzug aufgehoben oder nicht nur unerheblich gemindert ist, kann er vom gesamten Vertrag zurücktreten; dies soll der Auftraggeber schon bei der Nachfristsetzung zu erkennen geben. Im Falle des Rücktritts hat der Auftraggeber die vom Auftragnehmer erhaltenen Erstellungsleistungen zurückzugeben und die selbst hergestellten Vervielfältigungen nach seiner Wahl zurückzugeben oder zu vernichten; die Vernichtung teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer unverzüglich nach erfolgtem Rücktritt schriftlich mit.

Erfolgt der Rücktritt wegen Verzugs des Auftragnehmers, zahlt der Auftragnehmer unabhängig vom Zeitpunkt des Rücktritts eine Vertragsstrafe von je Tag 1/1500 der Vergütung für die in Verzug geratene Leistung für 100 Verzugstage.

3.	Im Falle des Verzuges kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist mit der Erklärung setzen, daß er nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten wird. Hat der Auftraggeber bereits Teilleistungen abgenommen, kann er den Rücktritt auf die noch fehlenden Teile der Leistung beschränken. Wenn sein Interesse an der gesamten Leistung durch den Verzug aufgehoben oder nicht nur unerheblich gemindert ist, kann er vom gesamten Vertrag zurücktreten; dies soll der Auftraggeber schon bei der Nachfristsetzung zu erkennen geben. Im Falle des Rücktritts hat der Auftraggeber die vom Auftragnehmer erhaltenen Erstellungsleistungen zurückzugeben und die selbst hergestellten Vervielfältigungen nach seiner Wahl zurückzugeben oder zu vernichten; die Vernichtung teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer unverzüglich nach erfolgtem Rücktritt schriftlich mit.

Erfolgt der Rücktritt wegen Verzugs des Auftragnehmers, zahlt der Auftragnehmer unabhängig vom Zeitpunkt des Rücktritts eine Vertragsstrafe von je Tag 1/1500 der Vergütung für die in Verzug geratene Leistung für 100 Verzugstage.

4.	Anstelle der Rechtsfolgen nach Nummern 1, 2 Abs. 1 und Nummer 3 kann der Auftraggeber, soweit nichts anderes vereinbart ist, vom Auftragnehmer unentgeltlich die Überlassung von diesem vertriebener DV-Anlagen, Geräte und Programme und sonstige behelfsmäßige Lösungen insoweit verlangen, als die durch den Verzug verursachten Nachteile dadurch ausgeglichen werden können und dies technisch und wirtschaftlich sinnvoll und für den Auftragnehmer nicht unzumutbar ist. Einzelheiten sind im Verzugsfall festzulegen. Die Verpflichtung zur unentgeltlichen Überlassung erlischt mit Ende des Verzugs. Sie erlischt spätestens 6 Monate nach dem vereinbarten Zeitpunkt der Übergabe der Programme; anschließend kann der Auftraggeber mit sofortiger Wirkung ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten.

5.	Die Regelungen des § 343 BGB über die Herabsetzung der Vertragsstrafe bleiben in den vorgenannten Fällen unberührt.

§ 11

Abnahme

1.	Entspricht die Leistung des Auftragnehmers der Leistungsbeschreibung, erklärt der Auftraggeber unverzüglich schriftlich die Abnahme.

Die Abnahme der Programme oder in sich abgeschlossener Teile der Programme setzt eine erfolgreiche Funktionsprüfung voraus. Die Funktionsprüfung ist erfolgreich durchgeführt, wenn die Programme die im Erstellungsschein vereinbarten Anforderungen erfüllen.

Art, Umfang und Dauer der Funktionsprüfung werden im Erstellungsschein festgelegt. Dabei können auch Vereinbarungen über eine besondere Bereitschaft entsprechend qualifizierter Arbeitnehmer des Auftragnehmers während der Dauer der Funktionsprüfung getroffen werden. Die Funktionsprüfung beginnt am ersten Arbeitstag nach Zugang der Mitteilung über die Funktionsfähigkeit (§ 9 Nr. 2). Auf Verlangen des Auftraggebers oder Auftragnehmers wird, wenn notwendig, die Funktionsprüfung angemessen verlängert.

Hat der Auftragnehmer auch das DV-technische Feinkonzept zu erstellen, so werden nur die Programme abgenommen.

2.	Sind für einzelne Programme oder in sich abgeschlossene Teile der Programme unterschiedliche Zeitpunkte für das Herbeiführen der Funktionsfähigkeit vereinbart, so beschränkt sich die Funktionsprüfung jeweils auf die Teilleistung. Bei Abnahme der letzten Teilleistung wird durch eine Funktionsprüfung, in die alle Teilleistungen einbezogen werden, das vertragsgemäße Zusammenwirken der Programme festgestellt.

3.	Stehen die im Erstellungsschein angegebenen Anlagen oder Geräte einschließlich Programme noch nicht zur Verfügung, kann im beiderseitigen Einvernehmen die Funktionsprüfung auf vergleichbaren Anlagen oder Geräten durchgeführt werden. Soweit der Auftragnehmer über geeignete Anlagen oder Geräte einschließlich Programme verfügt, so sind diese soweit zumutbar für die Funktionsprüfung zu verwenden. Dem Auftragnehmer ist der zusätzliche Aufwand zu ersetzen; dies gilt nicht, sofern der Auftragnehmer eine Lieferverzögerung der entsprechenden Anlagen und Geräte einschließlich Programme zu vertreten hat.

4.	Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer während der Funktionsprüfung auftretende Abweichungen von den Anforderungen an die Programme unverzüglich schriftlich mitzuteilen; § 12 Nr. 2 und 4 gelten entsprechend.

5.	Wurden während der Funktionsprüfung Abweichungen von den Anforderungen an die Programme festgestellt und werden die Programme dennoch abgenommen, werden die Abweichungen in der Abnahmeerklärung als Mängel festgehalten. Die Abnahme darf nicht wegen unerheblicher Abweichungen verweigert werden sowie nicht wegen Abweichungen, für die der Auftragnehmer gemäß § 12 Nr. 1 Abs. 2 von der Gewährleistung frei ist.

6.	Wurde aus vom Auftragnehmer zu vertretenden Gründen eine Verlängerung der Funktionsprüfung erforderlich und überschreiten die Verlängerung 30 Kalendertage oder eine im Erstellungsschein vereinbarte Anzahl von Kalendertagen, zahlt der Auftragnehmer für jeden Tag, um den die Funktionsprüfung verlängert wurde, eine Vertragsstrafe in Höhe von 1/1500 der Vergütung für das betroffene Programm. § 10 Nr. 1 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Die Zahlungspflicht ist auf 100 Kalendertage beschränkt; eine nach § 10 gezahlte Vertragsstrafe wird angerechnet. Die Frist nach Satz 1 verringert sich um die Verzugstage, für die gemäß § 10 keine Vertragsstrafe zu zahlen ist. Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlußzahlung geltend gemacht werden.

Werden die Programme nach Ablauf der im Erstellungsschein für die Funktionsprüfung festgelegten Frist nicht abgenommen, weil erhebliche Abweichungen von den Anforderungen an die Programme festgestellt wurden, und muß der Auftraggeber die Programme trotzdem über die vereinbarte Verwendung zum Zwecke der Funktionsprüfung hinaus nutzen, so ist der Auftragnehmer hiervon unverzüglich zu unterrichten. Der Auftragnehmer wird der Nutzung nur widersprechen, sofern durch die Nutzung die Durchführung seiner vertraglichen Pflichten unzumutbar behindert wird. Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine angemessene Abschlagszahlung insoweit, als die Programme vom Auftraggeber genutzt werden; für diese Programme bereits geleistete Zahlungen werden angerechnet. Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, daß die für die Berechnung der Geldsumme maßgebende Vergütung der Gebrauchsminderung entspricht.

3.2	Die Regelung in § 11 Nr. 6 Absatz 3 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

Bleibt die Funktionsprüfung erfolglos, obwohl der Auftraggeber die ihm obliegende Mitwirkung ordnungsgemäß erbracht hat, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist setzen; § 10 Nr. 3 und 4 in der Neufassung gemäß 3.1 diesen Vertrages gelten entsprechend.

Bleibt die Funktionsprüfung erfolglos, obwohl der Auftraggeber die ihm obliegende Mitwirkung ordnungsgemäß erbracht hat, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist mit der Erklärung setzen, daß er nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurücktreten wird. § 10 Nr. 3 und 4 gelten entsprechend.

7.	Erklärt der Auftraggeber nicht fristgerecht die Abnahme, kann der Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Abgabe der Erklärung setzen. Die Programme gelten mit Ablauf der Frist als abgenommen, wenn der Auftraggeber weder die Abnahme erklärt, die Gründe für die Verlängerung der Funktionsprüfung nennt noch eine Nachfrist nach Nummer 6 Abs. 3 Satz 1 setzt.

8.	Hat der Auftragnehmer nur das DV-technische Feinkonzept zu erstellen, so finden für die Abnahme Nummer 1 Abs. 1 und 3 und die Nummern 5 bis 7 sinngemäße Anwendung.

9.	Die Regelungen des § 343 BGB über die Herabsetzung der Vertragsstrafe bleiben in den vorgenannten Fällen unberührt.

§ 12

Gewährleistung

## 3.3	Die Regelung in § 12 Nr. 1 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

## Der Auftragnehmer erbringt die  Erstellungsleistungen gemäß den im Erstellungsschein vereinbarten Anforderungen an die Programme, insbesondere die unverzichtbaren Leistungsmerkmale, frei von Sachmängeln. Auch die anderen Leistungen entsprechen den Festlegungen im Erstellungsschein.

## Ist ein Mangel auf die Leistungsbeschreibung oder auf Forderungen des Auftraggebers zur Ausführung der vertraglichen Leistungen zurückzuführen, so ist der Auftragnehmer von der Gewährleistung für diese Mängel frei. Dies gilt nicht, wenn er die ihm obliegende Mitteilung gemäß § 3 Nr. 1 Abs. 2 unterlassen hat.

## Die Dauer der Gewährleistung wird im Erstellungsschein vereinbart; sie beträgt 12 Monate, sofern nichts anderes vereinbart ist. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme (§ 11 Nr. 1). Bei der Abnahme von Teilleistungen beginnt sie mit der Abnahme der letzten Teilleistung (§ 11 Nr. 2). Wird eine Teilleistung vom Auftraggeber genutzt, beginnt die Gewährleistungsfrist für diese Teilleistung mit dem ersten Tag der nach der Teilabnahme erfolgten Nutzung; unberührt bleibt Satz 3 hinsichtlich der Gewährleistung für das vertragsgemäße Zusammenwirken aller Teilleistungen und die Erfüllung der Leistungsmerkmale der gesamten Leistung. Bei Programmen verlängert sie sich um die Zahl der Kalendertage, an denen die Programme infolge von Gewährleistungsmängeln mehr als 12 Stunden nicht aufgabengerecht nutzbar sind.

1.	Der Auftragnehmer gewährleistet, daß die erbrachten ErstelIungsleistungen die im Erstellungsschein vereinbarten Anforderungen an die Programme. insbesondere die unverzichtbaren Leistungsmerkmale, erfüllen und die anderen Leistungen den Festlegungen im Erstellungsschein entsprechen.

Ist ein Mangel auf die Leistungsbeschreibung oder auf Forderungen des Auftraggebers zur Ausführung der vertraglichen Leistungen zurückzuführen, so ist der Auftragnehmer von der Gewährleistung für diese Mängel frei. Dies gilt nicht, wenn er die ihm obliegende Mitteilung gemäß § 3 Nr. 1 Abs. 2 unterlassen hat.

Die Dauer der Gewährleistung wird im Erstellungsschein vereinbart; sie soll 12 Monate nicht unterschreiten. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme (§ 11 Nr. 1). Bei der Abnahme von Teilleistungen beginnt sie mit der Abnahme der letzten Teilleistung (§ 11 Nr. 2). Wird eine Teilleistung vom Auftraggeber genutzt, beginnt die Gewährleistungsfrist für diese Teilleistung mit dem ersten Tag der nach der Teilabnahme erfolgten Nutzung; unberührt bleibt Satz 3 hinsichtlich der Gewährleistung für das vertragsgemäße Zusammenwirken aller Teilleistungen und die Erfüllung der Leistungsmerkmale der gesamten Leistung. Bei Programmen verlängert sie sich um die Zahl der Kalendertage, an denen die Programme infolge von Gewährleistungsmängeln mehr als 12 Stunden nicht aufgabengerecht nutzbar sind.

2.	Mängel, die in der Abnahmeerklärung festgehalten wurden und Gewährleistungsmängel, die der Auftraggeber vor Ablauf der Gewährleistungsfrist geltend macht, werden vom Auftragnehmer auf seine Kosten beseitigt. Weist der Auftragnehmer nach, daß Gewährleistungsmängel nicht vorgelegen haben, kann er die Erstattung des Aufwandes für die aufgrund der Mängelbeseitigung erbrachten Leistungen nach den allgemein von ihm angewandten Vergütungssätzen verlangen, soweit nichts anderes vereinbart wird.

3.	Für nicht vom Auftragnehmer geänderte Programme entfällt die Gewährleistung, es sei denn, daß Mängel erkennbar nicht auf die Änderung zurückzuführen sind.

4.	Macht der Auftraggeber Mängel geltend, teilt er dem Auftragnehmer mit, wie sich die Mängel bemerkbar machen; dabei müssen die im Erstellungsschein festgelegten Unterlagen für die Mängelbeseitigung zur Einsichtnahme oder Anforderung zur Verfügung stehen. Benötigt der Auftragnehmer weitere Unterlagen, hat der Auftraggeber diese Unterlagen unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus hat der Auftraggeber den Auftragnehmer bei der Mängelbeseitigung in dem im Erstellungsschein festgelegten Umfang zu unterstützen.

Der Auftragnehmer hat mit den Arbeiten zur Mängelbeseitigung unverzüglich zu beginnen, spätestens zu dem im Erstellungsschein festgelegten Zeitpunkt. Im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten und soweit zur kurzfristigen Mängelbeseitigung erforderlich, sind zur Mängelbeseitigung entsprechend qualifizierte Arbeitnehmer, die an der Programmerstellung mitgewirkt haben, einzusetzen. Können Mängel nicht kurzfristig beseitigt werden, hat der Auftragnehmer - soweit möglich und im Hinblick auf die Auswirkungen des Mangels angemessen - eine behelfsmäßige Lösung zur Verfügung zu stellen. Der Auftragnehmer hat die Programmdokumentation ggf. zu berichtigen.

Der Auftraggeber führt über die Ausfallzeiten der Programme Aufzeichnungen. Dabei sind anzugeben der Zeitpunkt (Tag und Uhrzeit) der Mängelmeldung gemäß Absatz 1 sowie der Zeitpunkt, zu dem die Programme nach der Mängelbeseitigung wieder aufgabengerecht nutzbar waren.

5.	Beginnt der Auftragnehmer schuldhaft nicht zu dem festgelegten Zeitpunkt mit den Arbeiten zur Beseitigung von Mängeln nach Nummer 4, so hat er für jeden Tag, um den sich die Aufnahme dieser Arbeiten verzögert, eine Vertragsstrafe in Höhe von 1/1500 der Vergütung für die von den Mängeln betroffenen Programme zu zahlen. Dies gilt entsprechend, wenn die Mängelbeseitigung dadurch verzögert wird, daß der Auftragnehmer die Arbeiten schuldhaft unterbricht Die Zahlungspflicht ist für jeden Schadensfall (Mängelmeldung gemäß Nummer 4 Abs. 1) auf 100 Kalendertage beschränkt.

6.	Sind die Programme wegen Gewährleistungsmängeln nach Ablauf von 14 Kalendertagen oder einer im Erstellungsschein vereinbarten Frist nicht aufgabengerecht nutzbar, zahlt der Auftragnehmer für jeden Tag eine Vertragsstrafe in Höhe von 1/1500 der Vergütung für die von dem Mangel betroffenen Programme, es sei denn, der Auftragnehmer weist nach, daß er unverzüglich ab dem Eingang der Mängelmeldung mit qualifiziertem Personal und größtmöglichem Einsatz ständig an der Mängelbeseitigung gearbeitet hat. Wird durch den Gewährleistungsmangel die Nutzung der Programme nur gemindert, so entspricht die für die Berechnung maßgebende Vergütung der Gebrauchsminderung. Die Frist beginnt mit der Mängelmeldung gemäß Nummer 4 Abs. 1. Die Zahlungspflicht ist für jeden Schadensfall (Mängelmeldung gemäß Nummer 4 Abs. 1) auf 100 Kalendertage beschränkt; eine nach Nummer 5 gezahlte Vertragsstrafe wird angerechnet.

## 3.4	Die Regelung in § 12 Nr. 7 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

## Schließt der Auftragnehmer die Mangelbehebung nicht innerhalb einer Frist gemäß Nummer 6 Satz 1 erfolgreich ab, kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Nachfrist setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung oder Rücktritt vom Vertrag und - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen – neben dem Rücktritt Schadensersatz verlangen. Unberührt bleibt § 14 Nr. 3 Buchstabe a Sätze 2 und 3 VOL/B.

§ 10 Nr. 2 Abs. 1, Nr. 3 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 4 sowie Nr. 4 in der Neufassung gemäß 3.1 dieses Vertrages gelten entsprechend; eine nach Nummern 5 und 6 gezahlte Vertragsstrafe wird angerechnet.

7.	Sind die Mängel nach Ablauf der Frist gemäß Nummer 6 Satz 1 nicht behoben, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung eine angemessene Frist mit dem Hinweis setzen, daß er die Mängelbeseitigung nach Ablauf dieser Frist ablehne. Sind die Mängel nicht rechtzeitig behoben worden, kann der Auftraggeber nach dem Ablauf dieser Frist entweder die Mängelbeseitigung für Rechnung des Auftragnehmers veranlassen, ganz oder teilweise den Vertrag rückgängig machen oder die Vergütung herabsetzen. Unberührt bleibt § 14 Nr. 3 Buchstabe a Sätze 2 und 3 VOL/B.

§ 10 Nr. 2 Abs. 1, Nr. 3 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs. 2 sowie Nr. 4 gelten entsprechend; eine nach Nummern 5 und 6 gezahlte Vertragsstrafe wird angerechnet.

8.	Hat der Auftragnehmer nur das DV-technische Feinkonzept zu erstellen, so finden Nummer 1 Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 Satz 1 und 2, Nummer 2, Nummer 4 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz und Abs. 2 Satz 1 und 2, sowie sinngemäß die Nummern 5, 6 und 7 Anwendung.

9.	Die Regelungen des § 343 BGB über die Herabsetzung der Vertragsstrafe bleiben in den vorgenannten Fällen unberührt.

§ 13

Haftung des Auftragnehmers für die Verletzung etwa bestehender Schutzrechte

1.	Der Auftragnehmer steht dafür ein, daß die vertraglichen Leistungen im Bereich der Bundesrepublik Deutschland [einschließlich Berlin (West)] frei von Schutzrechten Dritter sind, die ihre Nutzung gemäß § 6 ausschließen bzw. einschränken.

2.	Werden Verletzungen von Schutzrechten gemäß Nummer 1 geltend gemacht, kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Nutzung der betroffenen Leistungen mit sofortiger Wirkung untersagen. Wird die vertragsgemäße Nutzung durch geltend gemachte Schutzrechtsverletzungen beeinträchtigt oder untersagt, ist der Auftragnehmer verpflichtet, nach seiner Wahl entweder die vertraglichen Leistungen in der Weise zu ändern oder zu ersetzen, daß sie nicht mehr unter die Schutzrechte fallen, gleichwohl aber den vertraglichen Bestimmungen entsprechen, oder das Recht zu erwirken, daß sie uneingeschränkt und ohne zusätzliche Kosten für den Auftraggeber vertragsgemäß genutzt werden können. Ist dies dem Auftragnehmer nicht möglich, gelten die Bestimmungen des § 12 Nr. 6 und 7 entsprechend. Werden Schutzrechte geltend gemacht, die der Auftragnehmer nicht kannte und auch nicht kennen mußte, entsteht keine Verpflichtung zur Zahlung der Vertragsstrafe

3.	Der Auftragnehmer übernimmt die alleinige und in der Höhe unbegrenzte Haftung gegenüber denjenigen, die Verletzung von Schutzrechten geltend machen. Er ist insbesondere berechtigt und verpflichtet, alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus diesen Ansprüchen ergeben, auf eigene Kosten zu führen.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn gegen ihn Ansprüche wegen Verletzung von Schutzrechten geltend gemacht werden sowie bei Auseinandersetzungen mit Dritten im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer zu handeln.

4.	Hat der Auftragnehmer im Zusammenhang mit diesem Vertrag Anlagen, Geräte oder Programme geliefert, gilt § 12 Nr. 6, 7 und 9 wenn die Anlagen, Geräte oder Programme wegen Verletzung von Schutzrechten ganz oder teilweise nicht genutzt werden können und eine Ausweichanlage nicht zur Verfügung gestellt wird. § 10 Nr. 2 Abs. 3 gilt entsprechend.

5.	Die Nummern 1 bis 4 gelten nur, wenn die vertraglichen Leistungen vereinbarungsgemäß genutzt wurden und die Schutzrechtsverletzung nicht durch eine Änderung verursacht wurde, die der Auftraggeber selbst oder durch einen Dritten vorgenommen hat.

§ 14

Haftung

## 3.5	Die Regelung in § 14 Nr. 1 bis Nr. 3 BVB-Erstellung wird wie folgt gefasst:

## 1.	Die Haftung des Auftragnehmers für Schäden, die dem Auftraggeber dadurch entstehen, dass der Auftragnehmer mit seinen Leistungen gemäß § 9 in Verzug gerät, sowie für Schäden des Auftraggebers wegen Verzögerung der Abnahme, wegen während der Funktionsprüfung auftretender Mängel, wegen Gewährleistungsmängeln oder wegen Schutzrechtsverletzungen ist in den §§ 10 - 13 abschließend geregelt; weitere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

## 2. 	Im übrigen haften Auftraggeber und Auftragnehmer einander für von ihnen zu vertretende Schäden je Schadensereignis bei Sachschäden bis 500.000 €  und bei anderen Schäden bis zur Höhe der nach diesem Vertrag zu zahlenden Gesamtvergütung. Abweichend davon haftet der Auftragnehmer bei einem von ihm zu vertretenden Verstoß gegen eine Datenschutzvorschrift oder eine Sicherheitsvereinbarung bis zu dem Betrag, den der Auftraggeber auf Grund des Verstoßes an Dritte zu zahlen hat, höchstens bis zu dem nach Nummer 4 versicherbaren Betrag, jedoch mindestens in Höhe von 125.000 € für jeden Betroffenen und jedes Schadensereignis. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

## 3. Für die Wiederbeschaffung von Daten haftet der Auftragnehmer nur, wenn er deren Vernichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht und der Auftraggeber sichergestellt hat, dass diese Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

1.	Die Haftung des Auftragnehmers für Schäden, die dem Auftraggeber dadurch entstehen, daß der Auftragnehmer mit seinen Leistungen gemäß § 9 in Verzug gerät, sowie für Schäden des Auftraggebers wegen Verzögerung der Abnahme, wegen während der Funktionsprüfung auftretender Mängel. wegen Gewährleistungsmängeln oder wegen Schutzrechtsverletzungen ist in den §§ 10-13 abschließend geregelt; weitere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

2.	Im übrigen haften Auftraggeber und Auftragnehmer einander für von ihnen zu vertretende Schäden je Schadensereignis bei Personen- und Sachschäden bis 1 Million DM und bei anderen Schäden bis zur Höhe der nach diesem Vertrag zu zahlenden Gesamtvergütung. Abweichend davon haftet der Auftragnehmer bei einem von ihm zu vertretenden Verstoß gegen eine Datenschutzvorschrift oder eine Sicherheitsvereinbarung bis zu dem Betrag, den der Auftraggeber auf Grund des Verstoßes an Dritte zu zahlen hat, höchstens bis zu dem nach Nummer 4 versicherbaren Betrag, jedoch mindestens in Höhe von 250 000 DM für jeden Betroffenen und jedes Schadensereignis. Die Beschränkung der Haftung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

3.	Für die Wiederbeschaffung von Daten haftet der Auftragnehmer nur, wenn er deren Vernichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht und der Auftraggeber sichergestellt hat, daß diese Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.

4.	Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer den Nachweis verlangen. daß Ansprüche nach Nummern 2 und 3 - soweit sie zu angemessenen Bedingungen bei einem im Bereich der Europäischen Gemeinschaften zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherer versicherbar sind - durch eine Versicherung abgedeckt sind.

§ 15

Behinderung und Unterbrechung der Leistung

1.	Soweit der Auftragnehmer seine vertraglichen Leistungen infolge Arbeitskampf, höherer Gewalt, Krieg, Aufruhr oder anderer für den Auftragnehmer unabwendbarer Umstände nicht oder nicht fristgerecht erbringen kann, treten für ihn keine nachteiligen Rechtsfolgen ein. Das gilt nicht, wenn die Behinderung oder Unterbrechung durch einen Arbeitskampf verursacht wird, den der Auftragnehmer durch rechtswidrige Handlungen verschuldet hat. Tritt die Behinderung oder Unterbrechung aus den in Absatz 1 genannten Gründen bei Unterauftragnehmern ein, so gilt Absatz 1 entsprechend.

2.	Sieht sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemäßen Durchführung der übernommenen Leistungen behindert, so hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen. Sobald zu übersehen ist, zu welchem Zeitpunkt die Leistung wieder aufgenommen werden kann, ist dies dem Auftraggeber mitzuteilen.

Ausführungsfristen verlängern sich angemessen, wenn die Behinderung vom Auftraggeber zu vertreten ist. Sie verlängern sich außerdem angemessen, wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Mitwirkungshandlung unterlassen oder nicht fristgerecht erbracht hat.

3.	Sobald die Ursache der Behinderung oder Unterbrechung wegfällt, hat der Auftragnehmer unter schriftlicher Mitteilung an den Auftraggeber die Leistungen ohne besondere Aufforderung unverzüglich wieder aufzunehmen.

4.	Die Nummern 1 bis 3 gelten entsprechend für die vertraglichen Leistungen des Auftraggebers.

§ 16

Dokumentation, Personalausbildung, Einsatzunterstützung, Programmbenutzung

1.	Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber - wie im Erstellungsschein vereinbart - eine ausführliche Dokumentation (Programmentwicklungsdokumentation, Programmdokumentation) sowie sonstige programmbezogene schriftliche Unterlagen in deutscher Sprache zur Verfügung.

2.	Der Auftragnehmer weist soweit im Erstellungsschein nichts anderes vereinbart ist - das vom Auftraggeber für die Programmbenutzung vorgesehene Personal rechtzeitig in die Handhabung der Programme ein.

3.	Der Auftragnehmer bildet - soweit im Erstellungsschein vereinbart - das für die Programmbenutzung vorgesehene Personal in erforderlichem Umfang und rechtzeitig für die Anwendung und den Einsatz der Programme aus.

4.	Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber - soweit im Erstellungsschein vereinbart - durch entsprechend qualifiziertes Personal beim Einsatz der Programme sowie bei der Beseitigung von Mängeln, die nicht unter die Gewährleistung fallen.

5.	Der Auftragnehmer haftet bei den Leistungen gemäß Nummern 2 bis 4 nicht für ein bestimmtes Ergebnis. es sei denn, daß im Einzelfall eine Haftung ausdrücklich vereinbart ist.

6.	Vergütungen für Leistungen gemäß Nummern 3 und 4 können im Erstellungsschein vereinbart werden.

§ 17

Datenträger

Die Beschaffung der für die Aufzeichnung der Programme erforderlichen Datenträger obliegt dem Auftragnehmer, soweit sie nicht vereinbarungsgemäß vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Die vom Auftragnehmer verwendeten Datenträger müssen im Rahmen der Spezifikationen der Anlagen oder Geräte, auf denen die Programme eingesetzt werden sollen, den gemäß § 2 Satz 2 Buchstabe c geltenden Vorschriften entsprechen.

§ 18

Programmpflege nach Ablauf der Gewährleistung

Auf Verlangen des Auftraggebers übernimmt der Auftragnehmer nach Ablauf der Gewährleistung die Programmpflege auf der Grundlage der Besonderen Vertragsbedingungen für die Pflege von DV-Programmen. Das Verlangen ist dem Auftragnehmer rechtzeitig schriftlich mitzuteilen, bei einer Dauer der Gewährleistung von 12 Monaten und länger spätestens 6 Monate, ansonsten spätestens 3 Monate vor Ablauf der Gewährleistung.

Für nicht vom Auftragnehmer geänderte Programme entfällt diese Verpflichtung, es sei denn, der Auftragnehmer hat der Änderung zugestimmt.

§ 19

Geheimhaltung, Sicherheit

1.	Der Auftragnehmer hat mit der gebotenen Sorgfalt darauf hinzuwirken, daß alle Personen, die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung dieses Vertrages betraut sind, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz beachten und die aus dem Bereich des Auftraggebers erlangten Informationen nicht an Dritte weitergeben oder sonst verwerten. Eine nach Datenschutzrecht erforderliche Verpflichtung dieser Personen auf die Wahrung des Datengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme ihrer Tätigkeit vorzunehmen und dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen.

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer dafür zu sorgen, daß sich die von ihm mit der Bearbeitung oder Erfüllung dieses Vertrages vorgesehenen Personen dem Verfahren für den personellen Geheimschutz unterziehen und nur überprüfte Personen mit der Bearbeitung oder Erfüllung dieses Vertrages betraut werden.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses erlangten Kenntnisse von Geschäftsgeheimnissen vertraulich zu behandeln; im übrigen bleibt der Erfahrungsaustausch zwischen den öffentlichen Auftraggebern unberührt.

Nicht unter die vorstehenden Verpflichtungen der Vertragsparteien fallen nicht geschützte Ideen, Konzeptionen, Erfahrungen und sonstige Techniken, die sich aus Anlaß der Vertragserfüllung ergeben und sich ausschließlich auf die Datenverarbeitung beziehen, sowie andere Kenntnisse und Informationen, die offenkundig sind.

Der Auftragnehmer hat alle ihm im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung zur Kenntnis gelangten Unterlagen, die vom Auftraggeber als schutzbedürftig bezeichnet sind, gegen die Kenntnisnahme durch Unbefugte zu sichern. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber diese Unterlagen einschließlich Vervielfältigungen spätestens mit Ablauf der Gewährleistung herauszugeben. Der Auftragnehmer hat die erbrachten Erstellungsleistungen angemessen gegen eine nicht vertragsgemäße Nutzung, Vervielfältigung und Weitergabe zu sichern. Dies gilt entsprechend für den Auftraggeber, wenn dem Auftragnehmer das Weitergaberecht eingeräumt wurde.

2.	Über die Verpflichtungen der Nummer 1 hinaus können Sicherheitsvereinbarungen im Erstellungsschein oder in einem gesonderten Vertrag getroffen werden.

3.	Der Auftraggeber kann fristlos ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten, wenn der Auftragnehmer seiner Pflicht nach Nummer 1 Abs. 1 und 2 schuldhaft innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt oder vom Auftragnehmer Datenschutzvorschriften oder Sicherheitsvereinbarungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt werden. Der Auftragnehmer hat Anspruch auf anteilige Vergütung der bis zum Rücktritt geleisteten nachgewiesenen und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Arbeiten, soweit der Auftraggeber für sie Verwendung hat: nicht verwendbare Leistungen werden dem Auftragnehmer zurückgegeben.

§ 20

Erfüllungsort, Gerichtsstand

1.	Der Erfüllungsort wird im Erstellungsschein angegeben.

2.	Für Rechtsstreitigkeiten ist ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk diejenige Stelle des Auftraggebers ihren Sitz hat, die für die Prozeßvertretung zuständig ist, sofern die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozeßordnung vorliegen, der Gerichtsstand wird im Erstellungsschein angegeben.

§ 21

Schriftform

Der Vertrag, seine Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform: sie müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein.

A n h a n g 1

zu den Besonderen Vertragsbedingungen für das Erstellen von DV-Programmen (BVB-Erstellung)

Begriffsbestimmungen

DV-Anlage:	Zentraleinheit(en) einschließlich angeschlossener und zugeordneter Geräte.

DV-Geräte:	Zentraleinheit oder die an die Zentraleinheit unmittelbar oder mittelbar angeschlossenen oder der Anlage zugeordneten Maschinen.

Fachliches Feinkonzept:	Vollständige Festlegung eines Verfahrens durch detaillierte Beschreibung seiner Funktionen, der Schnittstellen und des Zusammenwirkens der Funktionen sowie der von ihnen benötigten und zu erzeugenden Informationen. Bei DV-gestützten Verfahren sind deren maschinell auszuführende Funktionen als solche ausgewiesen.

DV-technisches Feinkonzept:	Festlegung der DV-technischen Realisierung der maschinell auszuführenden Funktionen eines DV-gestützten Verfahrens zur Erfüllung der in der Leistungsbeschreibung angegebenen Anforderungen an die Programme; die Festlegung ermöglicht unmittelbar und ohne weitere Vorarbeiten die Programmierung.

Programm:	Eine zur Lösung einer Aufgabe vollständige Anweisung zusammen mit allen erforderlichen Vereinbarungen (entsprechend DIN 44 300). In den BVB auch benutzt für Systeme solcher Programme einschließlich der für deren Funktionsfähigkeit notwendigen Hilfsmittel (z.B. Prozeduren zur Steuerung bestimmter Programmfolgen oder des Wiederanlaufs nach Programmabbrüchen).

Geldsumme:	Geldsumme gemäß § 339 BGB

Funktionsfähigkeit von	Fähigkeit von Programmen, vom Verwendungszweck beabsichtigte

Programmen:	spezifizierte Funktionen unter gegebenen Bedingungen erfüllen zu können. Unter gegebenen Bedingungen werden die in der Leistungsbeschreibung vereinbarten Anforderungen an die Programme verstanden.

Mängelbeseitigung:	Außer der endgültigen Beseitigung des Mangels auch die Diagnose und ggf. eine zeitweilige behelfsmäßige Lösung (z.B. temporäre Fehlerkorrektur).

Nicht aufgabengerechte		Die Programme oder einzelne Programmfunktionen werden nicht genutzt,

Nutzung:	weil und solange sie von den Vereinbarungen in der Leistungsbeschreibung abweichen. Eine nicht aufgabengerechte Nutzung liegt auch vor, wenn die Nutzung des Programms dadurch eingeschränkt ist, daß in der Leistungsbeschreibung festgelegte unverzichtbare Leistungsmerkmale nicht erfüllt werden.

A n h a n g 2

zu den Besonderen Vertragsbedingungen für das Erstellen von DV-Programmen (BVB-Erstellung)

Hinweise zum sachlichen Geltungsbereich (§ 1)

Die BVB-Erstellung gelten nicht für die Planung von DV-gestützten Verfahren (§ 1 Nr. 2). Grundlage für die Abgrenzung der BVB-Erstellung von der Planung von DV-gestützten Verfahren ist das nur diesem Zweck dienende nachfolgende Phasenkonzept. Dieses Phasenkonzept gibt das unter Berücksichtigung der vielen bestehenden Konzepte mit der Herstellerdelegation notwendigerweise herbeizuführende gemeinsame Verständnis wieder, welche Leistungen zur Entwicklung eines DV-Verfahrens der Planung zuzurechnen sind und welche nach den BVB-Erstellung vergeben werden. Unberührt bleiben geltende Regelungen zur Durchführung von DV-Verfahren (z.B. Empfehlungen des Bundesministers des Innern für die Durchführung von DV-Vorhaben vom 7.1.1980, BAnz. Nr. 8 vom 12. Januar 1980; Rahmenrichtlinien des Kooperationsausschusses ADV Bund/Länder/ Kommunaler Bereich für die Gestaltung von ADV-Verfahren in der öffentlichen Verwaltung).

I. Planung von DV-gestützten Verfahren (Verfahrensplanung -1. Abschnitt)

1.	Verfahrensidee - Abschnitt 1.1

(

Vorbereitende Arbeiten für das

Erarbeiten des Grobkonzeptes

2.	Ist-Analyse-Abschnitt 1.2

3.	Forderungen-Abschnitt 1.3

4.	Grobkonzept - Abschnitt 1.4

5.	Fachliches Feinkonzept -Abschnitt 1.5

(vgl. Begriffsbestimmung im Anhang 1)

II.	BVB-Erstellung	(Verfahrensrealisierung - 2. Abschnitt und ggf.

Verfahrenseinführung - 3. Abschnitt)

1.	DV-technisches Feinkonzept - Abschnitt 2.1.1 (vgl. Begriffsbestimmung im Anhang 1)

2.	Programmierung -Abschnitt 2.1.2

3.	Herbeiführen der Funktionsfähigkeit, Funktionsprüfung -

Abschnitt 2.1.3 (Integration und Systemtest)

und soweit vereinbart (vgl. § 1 Nr. 1 Abs. 2, § 16 Nr. 3, § 16 Nr. 4)

4.	Unterstützung beim Einsatz des Programms -	Abschnitt 2.2

(Einführungsvorbereitung)

5.	Personalausbildung-Abschnitt 2.2.2 (Schulung)

6.	Mitwirkung beim Verfahrenstest -Abschnitt 2.3 (Verfahrenstest)

7.	Mitwirkung bei der Verfahrenseinführung -	Abschnitt 3.

(Verfahrenseinführung)

Phasenkonzept

Zwischen- und Endergebnisse einzelner Phasen, die für nachfolgende Phasen von Bedeutung sind, sind in geeigneter Form zu dokumentieren.

Die zu den einzelnen Themen aufgeführten Stichworte und Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1.	Abschnitt Verfahrensplanung

1.1	Phase:	Verfahrensidee

1.1.1	Erstellung der Problembeschreibung

-	auslösende Momente für das Vorhaben

-	bereits erkannte Schwachstellen

-	Randbedingungen

(finanziell, gesetzlich, personell)

1.1.2	Abgrenzung

-	zu bearbeitende/nicht zu bearbeitende Aufgaben

-	Einbettung in die organisatorische und technische Umgebung

1.1.3	Festlegung von Zieldefinition und -bewertung

-	geschäftspolitische Ziele

-	verfahrenstechnische Ziele

-	DV-technische Ziele

-	Prioritätenvergabe für die Ziele

1.2	Phase:	Ist-Analyse

1.2.1	Durchführung der Ist-Aufnahme

-	Festlegung der Untersuchungsmethoden

(Konferenz, Interview, Fragebogen)

-	Erhebung der Organisationsstruktur und der tatsächlichen Abläufe

-	Erhebung des Datenflusses mit Mengen- und Zeitangaben

-	Abschätzung der zukünftigen Entwicklung

-	Erhebung sonstiger relevanter Informationen

1.2.2	Auswertung des Ist-Zustandes

-	zusammenhängende Darstellung der unter 1.2.1 gewonnenen Fakten

1.3	Phase:	Forderungen

1.3.1	Bewertung des Ist-Zustandes gemäß 1.1.3

-	Prüfung der Notwendigkeit der Arbeiten

-	Ermittlung konventioneller Rationalisierungsmöglichkeiten

-	Ermittlung DV-geeigneter Abläufe

-	Ermittlung von Engpässen

1.3.2	Erstellung des Forderungskatalogs

-	genaue Formulierung der an das Verfahren hinsichtlich seiner Leistungen und Eigenschaften zu stellenden Forderungen auf der Basis der Bewertung des Ist-Zustandes; die Forderungen sollten sich nicht an einer möglichen DV-technischen Realisierung orientieren

- zulässiger Personalbedarf

- zulässige Bearbeitungszeiten

- anzuwendende Methoden (z.B. Operations Research)

- einzuhaltende Vorschriften

- einzuhaltende Schnittstellen

1.4	Phase:	Grobkonzept

1.4.1	Erarbeitung von Lösungsansätzen

-	konventionelle Ansätze

-	DV-gestützte Ansätze

- Batch/Dialog

- zentral/dezentral

1.4.2	Rückwirkungs-Untersuchung

-	Einfluß auf Aufbau- und Ablauforganisation

-	Einfluß auf Tätigkeitsprofile

-	Einfluß auf Motivation der Mitarbeiter

-	Einfluß auf Personalbedarf

-	Einfluß auf Kosten

1.4.3	Erarbeitung von Lösungsalternativen

-	Aussondern der nicht-realisierbaren Ansätze

(auf der Basis der Rückwirkungs-Untersuchung);

Gründe können sein:

- personell

- technisch

- organisatorisch

- finanziell

-	Detaillierung der verbleibenden Ansätze zu bewertungsfähigen Lösungswegen

1.4.4	Bewertung der Alternativen

-	Nutzen-Kosten-Untersuchung

-	Nutzwert-Analyse

-	sonstige Kriterienkataloge

1.4.5	Festlegung des Grobkonzepts

-	Auswahl des günstigsten Lösungsweges

1.5	Phase: Fachliches Feinkonzept

1.5.1	Festlegung des Informationsbedarfs

-	Umfang des Bedarfs

-	Zeitpunkt des Bedarfs

-	Ort des Bedarfs

-	Abstufung des Bedarfs nach Prioritäten

-	Grob-Beschreibung der Datenerhebungsmaßnahmen

- Erstdaten

- Datenpflege

1.5.2	Festlegung der Informationsbasis

-	Strukturierung der Informationsbasis (logisch)

-	Mengengerüste

-	Zusammenhänge/Verknüpfungen zwischen Datenbasen

1.5.3	Festlegung des Informationsflusses

-	Definition von Quellen, Zielen und Verzweigungen

-	Datenschutz-/Datensicherungsmaßnahmen

1.5.4	Festlegung der Verarbeitungsregeln

-	organisatorische Aspekte des Datenflusses

(nicht maschinenbezogene Verarbeitungs)

-	Transformationsregeln/Algorithmen

-	Schnittstellen Mensch/Verfahren (Formulare, Bildschirminhalte)

1.5.5	Festlegung sonstiger Eigenschaften

-	Zuverlässigkeit

-	Benutzungsfreundlichkeit

-	Zeitverhalten

-	Pflegefreundlichkeit

-	Übertragbarkeit

1.5.6	Festlegung der Verfahrenstest-Spezifikation

-	Festlegung der Teststrategie

-	Festlegung der am Test beteiligten Bereiche

-	Ermittlung kritischer Stellen im Gesamtverfahren

-	Festlegung von Testfällen einschließlich erwarteter Resultate

- Standardfälle

- extreme, aber korrekte Fälle

- fehlerhafte Fälle

2.	Abschnitt:	Verfahrensrealisierung

2.1	Teilabschnitt: Systemrealisierung

2.1.1	Phase: DV-technisches Feinkonzept

2.1.1.1	Festlegung der Datenbasis

-	Festlegung von Umfang und Eigenschaften der Datenelemente

-	Festlegung der logischen Datenstruktur

-	Festlegung der physischen Speicher

-	Festlegung der physischen Speicherstruktur

2.1.1.2	Durchführung einer Produkt-Analyse

(soweit nicht bereits bei der Erstellung des Grobkonzepts geschehen)

-	Untersuchung der Eignung eigener/am Markt vorhandener Hardware

(Zentraleinheit und Peripherie)

-	Untersuchung eigener/am Markt vorhandener Software (Systeme und Bausteine) auf Verwendungsmöglichkeit

2.1.1.3	Erstellung des Systementwurfs

-	Festlegung zu verwendender vorhandener Komponenten

-	Konzipierung und Beschreibung der statischen und dynamischen Systemstruktur

-	Festlegung systemtechnischer Komponenten zur Wahrung von Funktions-, Daten -und Ablaufsicherheit

-	Festlegung der zu verwendenden Hardware-Konfiguration

-	Festlegung der Einbettung in das Betriebssystem

-	evtl. Simulation des Systems

2.1.1.4	Festlegung des Datenflusses

-	Beschreibung des Verarbeitungsweges der Daten des Systems anhand der Systemstruktur

2.1.1.5	Festlegung der Mensch-Maschine-Schnittstelle

-	Festlegung der dem Benutzer zugänglichen

- Steuerungs- und Kontrollfunktionen

- Ein-/Ausgabeformate

- Lern- und Hilfsmittel

-	Festlegung ggf. erforderlicher Benutzerklassen

(Laien, Experten, privilegierte Benutzer)

2.1.1.6	Festlegung von Programmierungs-Richtlinien

-	Festlegung von Richtlinien für

- Entwurf

- Codierung

- Test

- Dokumentation

- Qualitätssicherung

2.1.1.7	Erstellung der Programm-Spezifikation

-	Verfeinerung der Systemstruktur des Entwurfs und Festlegung der einzelnen Komponenten des Systems (Programme, Programmbausteine)

-	Beschreibung von Funktion, Struktur, Ein-/Ausgabedaten der einzelnen Komponenten (verbal/tabellarisch/graphisch)

2.1.1.8	Erstellung der Systemtest-Spezifikation

-	Festlegung der Teststrategie

-	Spezifikation von Testdaten/-programmen

-	Festlegung der Hardware-/Software-Konfiguration für den Systemtest

-	Festlegung von Erfolgs-/Abschlußkriterien

2.1.1.9	Festlegung von Qualitätssicherungsmaßnahmen

-	Festlegung der zur Erzielung der geplanten Qualität notwendigen Maßnahmen

-	Festlegung der zur Feststellung der erforderlichen Kontrollen (während und nach Abschluß des Projekts)

2.1.2	Phase:	Programmierung

2.1.2.1	Baustein-Codierung

-	evtl. Entwicklung der Bausteinlogik und Segmentierung der Bausteine

-	Codierung, Kommentierung und Erfassung der Bausteine

-	Umwandlung der Bausteine (Assembler, Compiler)

-	Beseitigung von Syntax- und Formatfehlern

-	Überprüfung des Code auf Vollständigkeit (Schreibtischtest)

2.1.2.2	Bausteintest

-	evtl. Entwicklung einer Testkonzeption

-	Erstellung oder Vervollständigung der Testdaten

-	Erstellung eines Testrahmens

-	Erstellung von Testjobs

-	Durchführung der Testläufe und Prüfung der Testergebnisse

-	Übergabe der Bausteine an den Systemtest

2.1.3	Phase:	Integration und Systemtest

2.1.3.1	Baustein-lntegration

-	Aufbau/Verwaltung einer Programmbibliothek

-	Übernahme der Bausteine

2.1.3.2	Systemtest (auch auf Zielanlage)

-	Erstellung oder Vervollständigung der Testdaten

-	Erstellung eines Testrahmens

-	Erstellung von Testjobs

-	Durchführung der Testläufe und Prüfung der Testergebnisse

-	Analyse der Fehlerquellen und Veranlassung/Überwachung der Programmkorrekturen

-	Schaffung von Interims-Lösungen

2.2 	Teilabschnitt:	Einführungsvorbereitung

2.2.1	Phase:	Technische/organisatorische Vorbereitung

-	Erstellung eines Netzplanes

-	Festlegung des Einführungszeitpunktes

-	Anpassung der Infrastruktur (Organisation, Räume, Energie)

-	Beschaffung von Fachpersonal und Management

-	Beschaffung erforderlicher Arbeitsmittel (Vordrucke, Datenträger)

-	Übernahme und Aktualisierung der Datenbestände O Anpassung der vorhandenen DV-lesbaren Daten O Ersterfassung von Daten

2.2.2	Phase:	Schulung

2.2.2.1	Allgemeine Vorbereitung

-	Feststellen des Kenntnisstandes des ausgewählten Fachpersonals für Rechenzentrum und Systempflege

-	Lehrstoffplanung mit Systementwickler, Hersteller und Fachabteilungen

2.2.2.2	Einweisung des Rechenzentrums

-	Durchführung der Schulung für Rechenzentrums-Mitarbeiter

2.2.2.3	Einweisung in die Systempflege

-	Durchführung der Schulung für Systempflege-Mitarbeiter

2.2.2.4	Schulung der Benutzer

-	Erstellung von Benutzeranweisungen

-	Durchführung der Benutzer-Schulung

2.3	Teilabschnitt:Verfahrenstest

2.3.1	Phase:	Verfahrenstest

2.3.1.1	Integration des Programm-Systems in das Verfahren

-	Probeinstallation des Programmsystems in der Zielumgebung

-	evtl. DV-gestützte Simulation des Verfahrens

-	Konsistenztest des Gesamt-Verfahrens

2.3.1.2	Test des Verfahrens in der organisatorischen Umgebung

-	Probeeinführung des Verfahrens in die organisatorische Umgebung (geschlossene/stufenweise Einführung)

-	Überprüfung der Schnittstellen zur Umgebung

-	Auswertung negativer und positiver Erfahrungen

-	Überprüfung der Einhaltung des Forderungskataloges (siehe 1.3)

-	Analyse von Fehlern und Abweichungen; Veranlassung/Überwachung von Korrekturen

3.	Abschnitt:	Verfahrenseinführung

3.1	Phase:	Einführung

3.1.1	Einführungs-Management

-	Autorisierung und Durchführung aller vorbereiteten Maßnahmen (siehe Phasen 2.2.1 und 2.2.2)

3.1.2	Freigabe des Verfahrens

Übersicht über das Phasenkonzept

# Footnotes

Die Programmierung kann nur dann gleichzeitig mit dem Erstellen des DV-technischen Feinkonzeptes vergeben werden, wenn die Anforderungen an die Programme so genau bezeichnet sind, daß die Vergütung (vgl. § 7) und die Ausführungsfristen (vgl. § 3 Nr. 2) für die gesamten geforderten Leistungen festgelegt werden können (vgl. § 8 Nr. 1 VOL/A-neu); andernfalls sind DV-technisches Feinkonzept und Programmierung gesondert zu vergeben.

Für die Abgrenzung zwischen den BVB-Erstellung und der Planung von DV-gestützten Verfahren ist Anhang 2 maßgebend.